Отчет о выполнении

адресной программы (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов о других МГН

МАУ ДКМ за 1 кв. 2018год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта  и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта  доступности  объекта | Выполнение работы | | Оценка результата (по состоянию доступности)  \*\*\* | Фактические затраты | | Причины не выполнения | Заключение |
| Содержание работ\* | Оценка работ  \*\* | Объем, тыс.руб. | Оценка  \*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МАУ ДКМ | г.Медногорск ул. Советская д.33 | - | 1.Санитарно-гигиенические помещения:  - в туалетной комнате отсутствуют кабины для К | ПСД | ДП-В |  | Не выпол  нено | Отсутствие  финансиро  вания |  |
| 2 | МАУ ДКМ | г.Медногорск ул. Советская д.33 | - | 2.Системы информации на обьекте:  -отсутствие тактильных средств | ТР | ДП-В | 2 500 | Выпол  нено частич  но | Отсутствие  финансиро  вания |  |

Директор МАУ ДКМ С.А.Шепеленко

***Примечание:*** *структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт, **ПСД** – подготовка проектно-сметной документации, **Стр** – строительство, **КР** – капитальный ремонт, **Рек** – реконструкция, **Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

**\*\*\*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В**  - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)